Příloha č. 4 – Návrh smlouvy

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586  a následujících zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák., takto:

1. Smluvní strany

1.1. Dodavatel:		….……………. doplní dodavatel…………..

Zastoupený:			….……………. doplní dodavatel…………..

Telefon:			 ….…………… doplní dodavatel…………..

e-mail:				….……………. doplní dodavatel…………..

Bankovní spojení	:	….……………. doplní dodavatel…………..

IČO:			:	….……………. doplní dodavatel…………..

DIČ:			:	….……………. doplní dodavatel…………..

1.2. Objednatel:			Domov pro seniory Zahradní Město

Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10

Zastoupený:

- k jednání ve věcech smluvních:      Mgr. Simonou Zahrádkovou – ředitelkou

- k jednání ve věcech technických:    Rostislavem Štefánikem, tel.: 702 065 249,

e-mail: rostislav.stefanik@dszm.cz

Bankovní spojení	:	2001330000/6000

IČO:			:	70878030

DIČ:			:	CZ70878030

2. Předmět smlouvy

Dodavatel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v tomto rozsahu:

2.1	Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení.

2.2	Inženýrská činnost: zajištění kladných závazných rozhodnutí, stanovisek a vyjádření potřebných pro podání žádosti o vydání stavebního povolení a jeho vydání. Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení. Dále provedení součinnosti a technické pomoci při veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby a provádění autorského dozoru při realizaci.

2.3	Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby v takovém rozsahu, aby bylo podle této dokumentace možné také bezproblémové provedení stavby vybraným zhotovitelem. Součástí projektové dokumentace v rozsahu provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, a  vyhl. č. 169/2016 Sb. v platném znění bude Výkaz výměr a Položkový rozpočet.

Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka dodavatele ze dne --. --.  2020, která byla vybrána jako nejvýhodnější. Předmět smlouvy o dílo, bude dodán v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě objednatele ze dne --. --. 2020, v nabídce dodavatele a této kupní smlouvě. Bude-li mezi podmínkami v uvedených dokumentech rozdíl, použije se ta podmínka, která je pro objednatele výhodnější. O tom, která podmínka je výhodnější, rozhodne objednatel a sdělí toto dodavateli. Podrobnosti pro provádění díla určí dodavateli objednatel.

Dílo je splněno jeho řádným provedením a předáním objednateli, o předání sepíší účastníci písemný záznam.

3. Místo plnění

Místem plnění je: budova B – provozně technická část, Domov pro seniory Zahradní Město, Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00.

4. Termín plnění, smluvní pokuta

4.1.  Dodavatel se zavazuje provést dílo, respektive  jeho části dle odst. 2 této smlouvy v následujících lhůtách:

- Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení do:

30. 9. 2020.

- Inženýrská činnost: zajištění kladných závazných rozhodnutí, stanovisek a vyjádření potřebných pro podání žádosti o vydání stavebního povolení a jeho vydání. Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení - do 30. 11. 2020. Provedení součinnosti  a technické pomoci při veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby a provádění autorského dozoru při realizaci - dle pokynů objednatele.

- Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby v takovém rozsahu, aby bylo podle této dokumentace možné také bezproblémové provedení stavby vybraným zhotovitelem. Součástí projektové dokumentace v rozsahu provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, a  vyhl. č. 169/2016 Sb. v platném znění bude Výkaz výměr a Položkový rozpočet – do: 31. 10. 2020.

4.2. Části díla, kterým není přidělena lhůta k provedení, provede dodavatel dle svého odborného uvážení bez zbytečného odkladu a po dohodě s objednatelem na základě pokynu objednatele, tak aby byly zachovány finanční a další podmínky stanovené v této smlouvě.

4.3. Bude-li dodavatel v prodlení s plněním díla, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý započatý den prodlení.

5. Cena za vyhotovení díla a platební podmínky

5.1.  Cena za vyhotovení předmětu díla je rozdělena dle jednotlivých fází následovně:

- Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení.

Cena této části díla je ……doplní dodavatel……. Kč bez DPH.

- Inženýrská činnost: zajištění kladných závazných rozhodnutí, stanovisek a vyjádření potřebných pro podání žádosti o vydání stavebního povolení a jeho vydání. Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení. Dále provedení součinnosti  a technické pomoci při veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby a provádění autorského dozoru při realizaci.

Cena této části díla je ……doplní dodavatel……. Kč bez DPH.

- Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby v takovém rozsahu, aby bylo podle této dokumentace možné také bezproblémové provedení stavby vybraným zhotovitelem. Součástí projektové dokumentace v rozsahu provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, a  vyhl. č. 169/2016 Sb. v platném znění bude Výkaz výměr a Položkový rozpočet.

Cena této části díla je ……doplní dodavatel……. Kč bez DPH.

Celková cena za dílo činní:

………doplní dodavatel ………. Kč bez DPH.

V celkové ceně za dílo je také zahrnuta odměna za udělení licence k projektovým dokumentacím. Dodavatel touto smlouvou uděluje objednateli časově, teritoriálně i množstevně neomezenou licenci k vytvořeným projektovým dokumentacím a dokumentům s nimi souvisejícími. Objednatel je oprávněn bez jakéhokoliv omezení poskytnutou licenci užívat a získává od dodavatele také právo projektovou dokumentaci bez jakýchkoliv dalších podmínek měnit a upravovat  a to i prostřednictvím třetích osob.

5.2.  Ke sjednané ceně bez DPH dodavatel připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

5.3. Po celou dobu plnění je možné změnit cenu pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu díla ke změnám daňových předpisů – zákonných sazeb, upravujících výši sazby DPH; smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5.4. Faktury za jednotlivé dokončené části díla budou doručovány objednateli e-mailem na adresu: faktury@dszm.cz. Objednatel je oprávněn vrátit vadný daňový doklad dodavateli, v takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou kupní ceny. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu.

5.5.  Splatnost faktur bude činit 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.

6. Další práva a povinnosti účastníků

6.1.  Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat dílo v průběhu jeho realizace.

6.2.  Zhotovitel má sjednáno po dobu realizace díla pojištění profesní odpovědnosti za škodu vzniklou projektovou činností ve výstavbě do výše 5.000.000,-Kč.

7. Záruka

7.1 Dodavatel poskytuje objednateli záruku za řádné zpracování předmětu díla dle této smlouvy. Záruční doba na jednotlivé dílčí části díla se sjednává dohodou na 60 měsíců od předání jednotlivých částí díla objednateli.

7.2. V případě, že předmět díla bude vykazovat chyby, vady, nedostatky, nesrozumitelnosti apod., je dodavatel povinen bezodkladně (zpravidla do 3 pracovních dnů) na svůj náklad tyto obratem odstranit a to i v případě, že objednatel nebo zhotovitel stavby budou potřebovat k vytvořenému dílu jakékoliv upřesnění, vysvětlení nebo opravu projektové dokumentace.

V případě nedodržení odstranění zjištěných vad, chyb a nedostatků nebo neposkytnutí součinnosti v uvedené době, je objednatel oprávněný požadovat  smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě číslovanými dodatky a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

8.2 Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. V případě soudního sporu se věc bude řešit podle českého práva, rozhodovat bude místně příslušný český soud podle sídla objednatele.

8.3 Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení dodavatel.

8.4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

8.5.  Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv, zveřejnění zajistí objednatel. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dne:								Dne:

…………………………………				…………………………………

za dodavatele	        za objednavatele:

Mgr. Simona Zahrádková