*Příloha č. 2a*

**Předmět veřejné zakázky - specifikace**

**„Projektová dokumentace pro rekonstrukci budovy B – provozně technická část,**

**veřejná zakázka č. 2/2020“**

Předmětem plnění této veřejné zakázky je získání projektové dokumentace v takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu stavby, výběr zhotovitele stavby a realizaci stavby. Veškerá projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se stavebním zákonem, předpisy o zadávání veřejných zakázek a dalšími právními předpisy.

Objekt B pro realizaci stavby se nachází v areálu Domova pro seniory Zahradní město, katastrální území Záběhlice, číslo parcely 2078/230, 2078/232.

Podkladem pro výše uvedené plnění je: Stavební program, zpracovaný Ing. Pavlem Hývnarem, v roce 2019.

Zadavatel případné vznesené dotazy dodavatele zodpoví a následně zveřejní na

[www.profilzadavatele.cz](http://www.profilzadavatele.cz/) a na svých webových stránkách [www.dszm.cz](http://www.dszm.cz/).

**1. Předmět veřejné zakázky a čas plnění**

1.1 Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení - do 30. 9. 2020.

1.2 Inženýrská činnost: zajištění kladných závazných rozhodnutí, stanovisek a vyjádření potřebných pro podání žádosti o vydání stavebního povolení a jeho vydání. Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení - do 30. 11. 2020. Dále provedení součinnosti a technické pomoci při veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby a provádění autorského dozoru při realizaci.

1.3 Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby v takovém rozsahu, aby bylo podle této dokumentace možné také bezproblémové provedení stavby vybraným zhotovitelem. Součástí projektové dokumentace v rozsahu provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, a vyhl. č. 169/2016 Sb. v platném znění bude Výkaz výměr a Položkový rozpočet – do: 31. 10. 2020.

**3. Předání dokumentace zadavateli**

3.1 Dokumentace pro stavební povolení včetně potvrzeného předložení stavebnímu úřadu 1x v tištěné podobě, 1 x ve formátu PDF na datovém nosiči CD.

3.2 Originály kladných závazných stanovisek, rozhodnutí, stanovisek a vyjádření nutných pro podání žádosti o vydání rozhodnutí - stavební povolení a jejich skeny na datovém nosiči.

3.3 1 x originál rozhodnutí - stavební povolení s vyznačením data nabytí právní moci včetně příloh tohoto rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení označená stavebním úřadem.

3.4 Dokumentace pro provedení stavby bude odevzdána:

-3x v tištěné podobě včetně Výkazu výměr

-3x v tištěné podobě samostatně Položkový rozpočet

-1x v digitální podobě na CD včetně Výkazu výměr v editovatelném formátu,

-1x v digitální podobě na CD včetně Položkového rozpočtu v uzavřených formátech.

**4. cena**

Tabulka pro výpočet nabídkové ceny:

|  |  |
| --- | --- |
| úkon | cena Kč bez DPH |
| * 1. Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení. | *doplní dodavatel* |
| 1.2 Inženýrská činnost: zajištění kladných závazných rozhodnutí, stanovisek a vyjádření potřebných pro podání žádosti o vydání stavebního povolení a jeho vydání. Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení. Provedení součinnosti a technické pomoci při veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby a provádění autorského dozoru při realizaci. | *doplní dodavatel* |
| * 1. Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro   výběr zhotovitele stavby v takovém rozsahu, aby bylo podle této dokumentace možné také bezproblémové provedení stavby vybraným zhotovitelem. Součástí projektové dokumentace v rozsahu provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, a vyhl. č. 169/2016 Sb. v platném znění bude Výkaz výměr a Položkový rozpočet. | *doplní dodavatel* |
| **Celková nabídková cena v Kč bez DPH:** | *doplní dodavatel* |

Podmínkou pro posouzení nabídky je vyplnění všech uvedených položek v tabulce.

**Celkovou nabídkovou cenu** doplní dodavatel do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace - Krycího listu.

Posuzovaná cena je cena uvedená v Krycím listu.

Dne …........... …..............................…........………...

podpis osoby

oprávněné jednat jménem dodavatele