Příloha č.4 zadávací dokumentace

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění takto:

1. Smluvní strany

1.1. Dodavatel:		….……………. doplní Dodavatel…………..

Zastoupený:			….……………. doplní Dodavatel…………..

e-mail:				….……………. doplní Dodavatel…………..

Bankovní spojení:		….……………. doplní Dodavatel…………..

IČO:				….……………. doplní Dodavatel…………..

DIČ:				….……………. doplní Dodavatel…………..

1.2. Objednatel:			Domov pro seniory Zahradní Město

Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10

Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Simonou Zahrádkovou – ředitelkou

Bankovní spojení:			2001330000/6000

IČO:					70878030

DIČ:					CZ70878030

2. Dílo

- Dodavatel se zavazuje na vlastní náklady zajistit ekologickou likvidaci stávajícího komunikačního systému Objednatele a následně dodat, nainstalovat a zprovoznit nové komunikační zařízení pro komunikaci mezi ošetřujícím personálem a klienty DSZM v budově „F“, a to podle projektové dokumentace (viz příloha č. 1 této smlouvy) vypracované společností: ERCÉ technika s.r.o., zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Rosenkranc, ČKAIT č. 0401273 (dále jen „dílo“). Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo je nabídka Dodavatele ze dne doplní Dodavatel 2025, která byla vybrána jako nejvýhodnější a tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Dílo bude dodáno v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě Objednatele ze dne 10. 10. 2025, v nabídce Dodavatele a této Smlouvě o dílo. Bude-li mezi podmínkami v uvedených dokumentech rozdíl, použije se ta podmínka, která je pro Objednatele výhodnější. O tom, která podmínka je výhodnější rozhodne Objednatel a sdělí toto Dodavateli.

- Dodavatel se zavazuje provést dílo kvalitně, obstarat si pro zhotovení díla veškeré potřebné věci a při provádění díla dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a technologické postupy. Provedením díla se rozumí provedení všech potřebných činností, včetně stavebních a montážních prací, dodávky materiálů a související koordinační a kompletační činnosti. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a s podmínkami instalace díla a potvrzuje, že dílo je schopen provést způsobem a ve lhůtách stanovených touto Smlouvou. Dodavatel dále prohlašuje, že pokud nenastanou nebo se nevyskytnou zcela mimořádné skutečnosti nebo okolnosti při provádění díla, nebude potřebovat spolupráci ze strany Objednatele ani autora projektové dokumentace. V opačném případě jdou tyto případné požadavky plně (z hlediska nákladů a času plnění) na vrub Dodavatele. Dodavatel prohlašuje, že na základě seznámení se s veřejnou zakázkou a prostudování podkladů k ní nepředpokládá provádění jakýchkoliv víceprací. Podrobnosti pro provádění díla, určí Dodavateli Objednatel.

- Dodavatel díla zaškolí personál Objednatele s obsluhou a údržbou zprovozněného díla.

- Dodavatel se zavazuje ekologicky zlikvidovat veškerý obalový materiál.

- Dodavatel vyzve Objednatele minimálně 5 pracovních dnů předem k závěrečné kontrole a k převzetí dokončeného díla a teprve po provedení kontroly (bude-li dílo bez vad a nedodělků) účastníci podepíší předávací protokol. Dílo bude splněno jeho řádným provedením, předáním Objednateli a podpisem předávacího protokolu s uvedením závěru Objednatele, že Objednatel dílo přejímá. Pokud bude dílo vykazovat vady, či nedodělky, Objednatel není povinen dílo převzít.

3. Místo plnění

- Místem plnění je budova „F“ v areálu Domova pro seniory Zahradní Město na adrese: Sněženková 2973, Praha 10, 106 00

4. Termín plnění, smluvní pokuta

- Práce na realizaci díla budou zahájeny maximálně do 15-ti pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

- Dílo bude dokončeno nejpozději do 20-ti pracovních dnů od zahájení díla.

- Bude-li Dodavatel v prodlení s předáním dokončeného díla, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

- Bude-li Objednatel v prodlení s platební povinností, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Cena a její splatnost

- Celková cena za řádné splnění díla činí … doplní Dodavatel dle nabídky…… Kč bez DPH, … doplní Dodavatel …… Kč s DPH. V této ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady (režie apod.) Dodavatele nutné k provedení díla, jakož i veškeré náklady související.

- Daň z přidané hodnoty bude vyčíslena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Cena je splatná po předání a převzetí díla na základě Dodavatelem vystavené faktury, kterou Dodavatel doručí na adresu: podatelna@dszm.cz, do 5-ti dnů po předání a převzetí díla. Faktura bude mít splatnost 30 dní ode dne doručení Objednateli.

- Objednatel je oprávněn vrátit vadný daňový doklad Dodavateli, v takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou ceny. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu.

6. Další práva a povinnosti účastníků

- Objednatel poskytne Dodavateli zdroj elektrického proudu, studené a teplé vody.

- Objednatel vymezí Dodavateli prostor pro realizaci díla. Dodavatel před zahájením prací provede zakrytí veškerých míst a zařízení, které by mohly být instalací a zprovozněním díla poškozeny.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat dílo v průběhu jeho realizace.

- Veškeré práce budou prováděny pouze v pracovní dny v době od 8.00 do 17:00 hodin.

- Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dodavatel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

- Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby.

- Dodavatel na konci každého pracovního dne provede důkladný úklid v předmětných prostorách realizace.

- Dodavatel je povinen spolupracovat a poskytnou veškerou součinnost, zejména doložit k řádně dokončenému dílu veškeré potřebné doklady například:

- atesty a certifikáty k použitým materiálům,

- doklady o likvidaci odpadů,

- příslušná prohlášení o shodě,

- návod k použití v českém jazyce

- záruční listy;

- revizní zprávy.

- Dodavatel předloží před podpisem této Smlouvy Objednateli pojistnou smlouvu uzavřenou na odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti před podpisem této Smlouvy o dílo a to s minimálním limitem pojistného plnění 3 000 000 Kč. V případě neexistence pojištění Dodavatele v průběhu realizace díla je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den neexistence pojištění.

7. Odpovědné osoby - kontaktní údaje

- Odpovědná osoba Dodavatele:

jméno a příjmení:           ………… doplní Dodavatel ……………………..

telefon:                           ………… doplní Dodavatel ……………………..

e-mail:                            ………… doplní Dodavatel ……………………..

- Odpovědná osoba Objednatele:

jméno a příjmení:    Přemysl Bezpalec

telefon:                    602 283 244

e-mail:                     bezpalec@dszm.cz

Odpovědné osoby odpovídají za plnění této Smlouvy o dílo, nejsou však oprávněné tuto Smlouvu jakkoliv měnit, nebo rušit.

8. Záruka

- Dodavatel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců od řádného předání a převzetí díla. V záruční době se zavazuje bezplatně (na svůj náklad) odstranit reklamované vady a to nejpozději do 14 dnů ode dne reklamace, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak.

- Bude-li Dodavatel v prodlení s odstraněním reklamované vady, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý den prodlení. Do prodlení se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z technologických důvodů opravu provádět. Do záruční doby se nezapočítává doba od okamžiku reklamace do doby odstranění vady.

9. Závěrečná ustanovení

- Změny a doplnění této Smlouvy o dílo jsou možné pouze v písemné podobě číslovanými dodatky a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Případné spory vzniklé z této Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. V případě soudního sporu se věc bude řešit podle českého práva, rozhodovat bude místně příslušný český soud podle sídla Objednatele.

- Tato Smlouva o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Dodavatel.

- Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

- Tato Smlouva bude zveřejněna na profilu Objednatele pod adresou https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002311 a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, zveřejnění zajistí Objednatel. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato Smlouva o dílo projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Dne:								Dne:

…………………………………				…………………………………

za Dodavatele:	za Objednavatele:

Mgr. Simona Zahrádková

ředitelka DS Zahradní Město