
Příloha č.4 – Návrh smlouvy

Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák., v platném znění takto:
1. Smluvní strany
1.1. Dodavatel:

….……………. doplní Dodavatel…………..
Zastoupený:


….……………. doplní Dodavatel…………..
e-mail:



….……………. doplní Dodavatel…………..
Bankovní spojení:

….……………. doplní Dodavatel…………..
IČO:



….……………. doplní Dodavatel…………..
DIČ:



….……………. doplní Dodavatel…………..
1.2. Objednatel:


Domov pro seniory Zahradní Město






Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10

Zastoupený: 

ve věcech smluvních:


Mgr. Simonou Zahrádkovou – ředitelkou

Bankovní spojení:


2001330000/6000

IČO:




70878030

DIČ:




CZ70878030

2. Dílo

2.1 Dodavatel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést výměnu ležatých rozvodů teplé vody v areálu domova pro seniory dle projektové dokumentace, kterou vypracoval projektant: ADKON, spol. s r.o., Panuškova 1301/4, 140 00 Praha 4, IČO: 2792225, HIP: Ing. Martin Adam, ČKAIT č.0007369 (dále jen „dílo“). Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo je nabídka Dodavatele ze dne doplní Dodavatel 2025, která byla vybrána jako nejvýhodnější a tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Dílo bude dodáno v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě Objednatele ze dne 11. 11. 2025, v nabídce Dodavatele a této Smlouvě o dílo. Bude-li mezi podmínkami v uvedených dokumentech rozdíl, použije se ta podmínka, která je pro Objednatele výhodnější. O tom, která podmínka je výhodnější rozhodne Objednatel a sdělí toto Dodavateli.

2.2 Dodavatel se zavazuje dílo kvalitně provést, obstarat si pro zhotovení díla veškeré potřebné věci, dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a technologické postupy. Provedením díla se rozumí zajištění veškerých úkonů nezbytných k jeho řádnému a úplnému dokončení, zahrnujících zejména provedení stavebních a montážních prací, dodávku veškerých materiálů a konstrukčních prvků, jakož i koordinaci a kompletační činnost související s realizací díla jako celku. Dodavatel prohlašuje, že se řádně a s odbornou péčí seznámil se stavem rekonstruovaného díla a se všemi podklady potřebnými pro jeho realizaci, zejména s projektovou dokumentací. Dodavatel tímto potvrzuje, že je schopen dílo provést v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených projektovou dokumentací a touto Smlouvou. Dodavatel prohlašuje, že pokud nenastanou nebo se nevyskytnou zcela mimořádné skutečnosti nebo okolnosti při provádění díla, nebude potřebovat spolupráci ze strany Objednatele ani autora projektové dokumentace. V opačném případě jdou tyto případné požadavky plně (z hlediska nákladů a času plnění) na vrub Dodavatele. Dodavatel prohlašuje, že na základě seznámení se s veřejnou zakázkou a prostudování podkladů k ní nepředpokládá provádění jakýchkoliv víceprací. Podrobnosti pro provádění díla, určí Dodavateli Objednatel.
2.3 Dodavatel vyzve Objednatele minimálně 3 pracovní dny předem k závěrečné kontrole a k převzetí dokončeného díla a teprve po provedení kontroly (bude-li dílo bez vad a nedodělků) účastníci podepíší předávací protokol. Dílo bude splněno jeho řádným provedením, předáním Objednateli a podpisem předávacího protokolu s uvedením závěru Objednatele, že Objednatel dílo přejímá.

3. Místo plnění
3.1 Místem plnění je Domov pro seniory Zahradní Město, Sněženková 2973/8, Praha 10, kolektor ležatých rozvodů TUV budov A, B a C 
4. Termín plnění, smluvní pokuta

4.1 Práce na realizaci díla budou zahájeny maximálně do 5-ti pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

4.2 Dílo bude dokončeno nejpozději do 22. 12. 2025
4.3 Bude-li Dodavatel v prodlení s předáním dokončeného díla, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

4.4 Bude-li Objednatel v prodlení s platební povinností, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Cena a její splatnost
5.1 Celková cena za řádné splnění díla činí … doplní Dodavatel dle nabídky…… Kč bez DPH. V této ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady (režie apod.) Dodavatele nutné k provedení díla, jakož i veškeré náklady související.
5.2 Daň z přidané hodnoty bude vyčíslena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
5.3 Cena je splatná po předání a převzetí díla na základě Dodavatelem vystavené faktury, kterou Dodavatel doručí na adresu: podatelna@dszm.cz, do 5-ti dnů po předání a převzetí díla. Faktura bude mít splatnost 30 dní ode dne doručení Objednateli. 
5.4 Objednatel je oprávněn vrátit vadný daňový doklad Dodavateli, v takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou ceny. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu. 

6. Další práva a povinnosti účastníků
6.1 Objednatel poskytne Dodavateli zdroj elektrického proudu, studené a teplé vody.

6.2 Objednatel vymezí Dodavateli staveniště, určí/vymezí Dodavateli příjezdovou a přístupovou trasu na staveniště, včetně vytýčení záboru venkovních prostor (např. pro umístění kontejneru na stavební odpad a sklad materiálu) viz příloha č. 1. Uvedenou trasu, staveniště a užívání venkovních prostor může Objednatel v případě provozní potřeby jednostranně měnit. Dodavatel před zahájením prací provede zakrytí míst a zařízení, které by mohly být realizací díla poškozeny.
6.3 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat dílo v průběhu jeho realizace.

6.4 Koordinace prací a zajištění provozu během realizace díla 
· Zhotovitel se zavazuje, že koordinace a postup jednotlivých prací budou před jejich zahájením projednány s objednatelem, a to způsobem umožňujícím řádný provoz objektu a minimalizaci zásahů do běžného chodu zařízení objednatele.

· Zhotovitel je povinen provádět práce takovým způsobem, aby nedošlo k úplnému přerušení dodávek teplé vody. Dodávka teplé vody bude po dobu realizace zajišťována po jednotlivých úsecích (částech), tak aby nedošlo k úplnému omezení provozu.  

· V případě, nutnosti celkového přerušení dodávky teplé vody, je zhotovitel povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele a dohodnout s ním časový harmonogram a rozsah omezení, a to nejpozději jeden den před zahájením takového omezení.

6.5 Veškeré práce budou prováděny v pracovní dny, včetně sobot a nedělí, v době od 8.00 do 18:00 hodin.

6.6 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dodavatel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO. 

6.7 Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby.

6.8 Dodavatel na konci každého pracovního dne provede důkladný úklid v předmětných prostorách. 

6.9 Dodavatel je povinen spolupracovat a poskytnou veškerou součinnost, zejména doložit k řádně dokončenému dílu veškeré doklady například: 

- atesty a certifikáty k použitým materiálům,

- doklady o likvidaci odpadů,

- příslušná prohlášení o shodě.
6.10 Dodavatel předloží před podpisem této Smlouvy Objednateli pojistnou smlouvu uzavřenou na odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti a to s minimálním limitem pojistného plnění 2 000 000 Kč. 
7. Odpovědné osoby - kontaktní údaje
7.1 Odpovědná osoba Dodavatele:

      jméno a příjmení:             ………… doplní Dodavatel ……………………..
      telefon:                           ………… doplní Dodavatel ……………………..
      e-mail:                            ………… doplní Dodavatel ……………………..     
7.2 Odpovědná osoba Objednatele:

      jméno a příjmení:    Přemysl Bezpalec

      telefon:                    602 283 244     

      e-mail:                     bezpalec@dszm.cz

Odpovědné osoby odpovídají za plnění této Smlouvy o dílo, nejsou však oprávněné tuto Smlouvu jakkoliv měnit, nebo rušit.

8. Záruka
8.1 Dodavatel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců od předání díla. V záruční době se zavazuje bezplatně (na svůj náklad) odstranit reklamované vady a to nejpozději do 14 dnů ode dne reklamace, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak. 

8.2 Bude-li Dodavatel v prodlení s odstraněním reklamované vady, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. Do prodlení se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z technologických důvodů opravu provádět. Do záruční doby se nezapočítává doba od okamžiku reklamace do doby odstranění vady.

9. Závěrečná ustanovení
9.1 Změny a doplnění této Smlouvy o dílo jsou možné pouze v písemné podobě číslovanými dodatky a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

9.2 Případné spory vzniklé z této Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. V případě soudního sporu se věc bude řešit podle českého práva, rozhodovat bude místně příslušný český soud podle sídla Objednatele. 

9.3 Tato Smlouva o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Dodavatel.

9.4 Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

9.5 Tato Smlouva bude zveřejněna na profilu zadavatele pod adresou https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002311 a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, zveřejnění zajistí Objednatel. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato Smlouva o dílo projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Seznam příloh:

příloha č. 1 - zakreslení příjezdové a přístupové trasy na staveniště včetně záboru 
Dne:







Dne:

…………………………………



…………………………………

za Dodavatele:
za Objednavatele: 

Mgr. Simona Zahrádková

ředitelka DS Zahradní Město

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo
[image: image1.jpg]



